SB CONNECT

คู่มือขั้นตอนก่อนดันขึ้น Online

หลังแก้ช่องโหว่ความปลอดภัยและจัดโครงสร้างโปรเจกต์ใหม่

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โปรเจกต์ | SB Connect — แอปสะสมคะแนนภายในบริษัท |
| โฟลเดอร์ | D:\Projectsbconnect_app |
| วันที่จัดทำ | 18 สิงหาคม 2026 |
| จำนวนขั้นตอน | 12 ขั้น (ประมาณ 2–3 ชั่วโมง ไม่รวมเวลานัด HR) |
| สถานะโค้ด | แก้ให้เรียบร้อยแล้ว 26 ไฟล์ — เหลือขั้นที่ต้องทำเองตามคู่มือนี้ |

# ก่อนเริ่ม — อ่าน 1 นาที

เอกสารนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนชัดเจน

- ส่วนที่ 1 — สิ่งที่ผมแก้โค้ดให้แล้ว: คุณไม่ต้องทำอะไร มีไว้ให้รู้ว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

- ส่วนที่ 2 — 12 ขั้นตอนที่คุณต้องทำเอง: ทำเรียงตามลำดับ ห้ามสลับ เพราะแต่ละขั้นพึ่งพาขั้นก่อนหน้า

เหตุผลที่ลำดับสำคัญ

ขั้นที่ 5 (รัน SQL 17) ต้องทำก่อนขั้นที่ 10 (git push) — เพราะช่องโหว่ปั๊มแต้มจะปิดทันทีที่ SQL ทำงาน

ไม่ต้องรอ deploy เสร็จ และแอปที่ online อยู่ตอนนี้ยังใช้งานได้ปกติหลังรัน SQL

## ตารางสรุป 12 ขั้น

| ขั้น | ทำอะไร | ทำที่ไหน | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สร้าง git branch สำรอง | เครื่องคุณ (cmd) | 2 นาที |
| 2 | รัน APPLY_CHANGES.bat | เครื่องคุณ | 2 นาที |
| 3 | ตรวจไฟล์ .env | เครื่องคุณ | 3 นาที |
| 4 | npm install + npm run check | เครื่องคุณ | 5–10 นาที |
| 5 | รัน sql/17_ → 19_ → 20_ ใน Supabase | Supabase SQL Editor | 10 นาที |
| 6 | รัน sql/18_ ตรวจผล | Supabase SQL Editor | 10 นาที |
| 7 | เปิดให้พนักงานตั้งรหัสครั้งแรก | Supabase + HR | นัดวัน |
| 8 | redeploy Apps Script | Google Apps Script | 10 นาที |
| 9 | ตั้ง Variables / Secrets | GitHub Settings | 5 นาที |
| 10 | git commit + push | เครื่องคุณ | 5 นาที |
| 11 | ตรวจหลัง deploy | เบราว์เซอร์ | 15 นาที |
| 12 | ปิดเว็บด้วย Cloudflare Access | Cloudflare | 15 นาที |

# ส่วนที่ 1 — สิ่งที่ผมแก้โค้ดให้แล้ว

26 ไฟล์ถูกเขียนกลับเข้าเครื่องคุณเรียบร้อยแล้ว CSS และดีไซน์ไม่ถูกแตะเลยแม้แต่บรรทัดเดียว

## 1.1 ช่องโหว่ที่ปิดไป

| ปัญหาเดิม | ผลถ้าไม่แก้ | แก้ที่ไหน |
| --- | --- | --- |
| ฟังก์ชันภายในเปิดให้ anon เรียกตรง | ใครก็ปั๊มแต้มให้ตัวเองได้ไม่จำกัด ด้วย POST เดียว | sql/17_ |
| ตาราง/view อ่านตรงผ่าน PostgREST ได้ | ดึงข้อมูลพนักงานทั้งบริษัทได้ | sql/17_ |
| role แช่ไว้ใน session 12 ชม. | ถอดสิทธิ์แอดมินแล้วยังใช้ต่อได้อีก 12 ชม. | sql/17_ |
| รหัส first-login = รหัสพนักงาน | ใครรู้รหัสพนักงานคนอื่น ยึดบัญชีได้เลย | sql/19_ + ขั้นที่ 7 |
| เก็บรหัสผ่านเป็น plaintext ในเบราว์เซอร์ | เปิด DevTools ก็เห็นรหัสจริง | api.ts, App.tsx |
| mock login admin/admin123 เปิดเมื่อ config หาย | ตั้งค่าพลาด = มีประตูหลังทันที | App.tsx |
| Supabase key ฝังในซอร์ส 3 ที่ | แก้ที่เดียวไม่พอ เกิด config ไม่ตรงกัน | .env |
| Apps Script ใช้ static token ในหน้าเว็บ | ใครก็อัปโหลดไฟล์เข้า Drive บริษัทได้ | SBConnect_Drive_Upload_API.gs |
| deploy ขึ้น GitHub Pages สาธารณะ | แอปภายในเปิดให้คนทั้งโลกเห็น | deploy-github-pages.yml |
| นโยบายรหัสผ่าน 8 ตัวพอดี ห้ามอักขระพิเศษ | เดารหัสง่ายเกินไป | sql/01_, sql/17_, App.tsx |
| rate limit นับต่อ emp_id อย่างเดียว | ยิงรหัสเดียวข้ามหลายบัญชีได้ | sql/17_ |

## 1.2 ปัญหาการทำงานที่แก้ไปด้วย

| เรื่อง | เดิม | ตอนนี้ |
| --- | --- | --- |
| total_earned | นับ refund เป็นรายได้ → แก้อันดับได้โดยไม่ต้องได้แต้ม | นับเฉพาะ tx_type = earn + backfill ย้อนหลังให้ตรง ledger |
| แต้มไม่พอตอนแลกของ | โยน exception ดิบ ขึ้น HTTP 500 | คืน error ภาษาไทยแบบ structured |
| index ฐานข้อมูล | ไม่มีบนเส้นทางร้อนเลย login ต้อง scan ทั้งตาราง | เพิ่ม 10 index รวมถึงตาราง login ที่ query ทุกครั้ง |
| session / log เก่า | สะสมไม่มีวันลบ | มี sb_cleanup_expired() + ตั้ง pg_cron อัตโนมัติ |
| ขนาด bundle | ก้อนเดียว 492 KB โหลดโค้ดแอดมินด้วยทุกคน | แยก lazy: user / admin / vendor คนละก้อน |
| mock database | ติดไปกับ production bundle ~700 บรรทัด | แยกไฟล์ import แบบ dynamic เฉพาะ dev |
| service worker | precache วิดีโอ 257 KB + GIF 571 KB ทุกเครื่อง | เอาออก + ไม่ cache ไฟล์เกิน 2 MB |
| audit log | ยิงจากเบราว์เซอร์ ปลอมได้ หายได้ | ปิดทาง client ใช้ของฝั่งฐานข้อมูลแทน |
| เข้าครั้งแรก | รหัส = รหัสพนักงาน ใช้ได้ตลอดไป | รหัสกลาง SBstart2026 + หน้าต่าง 7 วัน + บังคับตั้งรหัสใหม่ |
| แอดมินรีเซ็ตรหัส | ตั้งเป็นรหัสพนักงาน เดาได้ทันที | เปิดหน้าต่างใหม่ด้วยรหัสกลาง พร้อมแสดงวันหมดอายุให้แอดมิน |
| ลืมรหัสผ่าน | ไม่มีเลย ต้องทักหาแอดมินเอง | ปุ่มในหน้า login ส่งรหัส 6 หลักเข้าเมล dev พร้อมข้อมูลพนักงาน |

## 1.3 ไฟล์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามา

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| sql/17_SECURITY_HARDENING_AND_FIXES.sql | ไฟล์หลักของงานนี้ ปิดสิทธิ์ทั้งหมดแล้ว grant กลับเฉพาะ 52 RPC ที่ใช้จริง |
| sql/18_VERIFY_SECURITY.sql | ชุดตรวจว่า lockdown ทำงานจริง |
| sql/19_FIRST_LOGIN_SHARED_PASSWORD.sql | ระบบรหัสกลางเข้าครั้งแรก + จำกัดเวลา (ดูขั้นที่ 7) |
| sql/20_PASSWORD_RESET_REQUEST.sql | ระบบลืมรหัสผ่าน ส่งรหัส 6 หลักเข้าเมลผู้ดูแล (ดูขั้นที่ 7ข) |
| src/helpers/mockApi.ts | ฐานข้อมูลจำลอง ย้ายออกจาก bundle จริง |
| src/securityContract.test.ts | เทสต์กันพลาด รันอัตโนมัติทุกครั้งที่ npm run check |
| .env / .env.example | config ที่เดียวของโปรเจกต์ |
| docs/RUNBOOK.md | เอกสารหลัก แทนที่ docs เก่า 23 ไฟล์ |
| CLEANUP_TODO.md | รายการที่ต้องทำเอง (ย่อจากเอกสารนี้) |
| APPLY_CHANGES.bat | สคริปต์เก็บกวาดอัตโนมัติ ใช้ในขั้นที่ 2 |

เทสต์กันพลาดที่ผมใส่ไว้

ต่อไปนี้ถ้าเพิ่ม RPC ใหม่แล้วลืม grant ใน sql/17_ หรือลืมใส่ใน ALLOWED_RPC → npm run check จะ fail ทันที

ถ้าเผลอเอา key กลับไปฝังในซอร์ส หรือเผลอเก็บรหัสผ่านลงเบราว์เซอร์อีก → fail เหมือนกัน

ไม่ต้องจำกติกาเอง ระบบเตือนให้

# ส่วนที่ 2 — 12 ขั้นตอนที่ต้องทำ

## ขั้นที่ 1 — สร้าง branch สำรอง

ทำที่: Command Prompt บนเครื่องคุณ

ก่อนแตะอะไร สร้าง branch ใหม่ไว้ก่อน ถ้าพังกลางทางจะได้ย้อนกลับได้ทันที

cd /d D:\Projectsbconnect_app

git status

git checkout -b security-hardening-2026-08

สิ่งที่ควรเห็น: git status จะโชว์ไฟล์ที่ผมแก้ไว้เป็น modified และไฟล์ใหม่เป็น untracked ถ้าไม่เห็นอะไรเลยแปลว่าอยู่ผิดโฟลเดอร์

ถ้าอยากยกเลิกทุกอย่างกลับไปจุดเดิม

git checkout main   แล้ว   git branch -D security-hardening-2026-08

ไฟล์ใหม่ที่ยังไม่ commit ต้องลบเอง: git clean -fd (ระวัง จะลบไฟล์ที่ไม่ได้ track ทั้งหมด)

## ขั้นที่ 2 — รัน APPLY_CHANGES.bat

ทำที่: เครื่องคุณ

มี 3 อย่างที่เครื่องมือฝั่งผมทำให้ไม่ได้ — ลบไฟล์ เขียนทับไฟล์ CI และสร้าง .env ผมเลยทำเป็นสคริปต์ให้รันทีเดียวจบ

cd /d D:\Projectsbconnect_app

APPLY_CHANGES.bat

สคริปต์จะถามยืนยัน ให้พิมพ์ YES แล้ว Enter จากนั้นจะทำ 4 อย่าง

- สร้าง .env จาก _env_to_apply.txt (ถ้ามี .env อยู่แล้วจะข้าม ไม่เขียนทับ)

- ก๊อป workflow ใหม่เข้า .github\workflows\

- ลบ app\, public\app\, dist\

- ลบเศษเครื่องมือ dev: dev-editor\, src\dev\, ไฟล์ .bat เก่า, log เก่า

### ทำไมต้องลบ app\ กับ public\app\

- public\app\ ถูกก๊อปลง dist แล้ว deploy ขึ้น production จริง ข้างในมี sbConfig.js ที่ฝัง Supabase key และ devVisualEditor.js ขนาด 25 KB ที่เอกสารบอกว่าเอาออกไปแล้วตั้งแต่รอบก่อน

- app\ ที่ root เป็นสำเนาเก่ากว่า ต่างจาก public\app\ ถึง 32 ไฟล์ ไม่มีอะไรเรียกใช้แล้วหลังผมเอา script tag ออกจาก index.html

- ทั้งสองโฟลเดอร์เก็บรหัสผ่านผู้ใช้เป็น plaintext ใน sessionStorage

- ฟีเจอร์ทุกหน้าของ legacy มีครบใน React แล้ว: home, news, mission, rewards, ranking, notifications, overall log และหน้าแอดมินทั้งหมด

ถ้าไม่ลบจะเป็นยังไง

npm run check ในขั้นที่ 4 จะไม่ผ่าน — ผมตั้งเทสต์บังคับไว้ตั้งใจ

เพราะถ้าปล่อยไว้ ไฟล์ที่มีช่องโหว่จะถูก deploy ขึ้น production พร้อมกับโค้ดใหม่

## ขั้นที่ 3 — ตรวจไฟล์ .env

ทำที่: เครื่องคุณ

เปิดไฟล์ .env ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ ควรมี 3 บรรทัดนี้ (ผมดึงค่ามาจาก sbConfig.js เดิมให้แล้ว)

VITE_SUPABASE_URL=https://tmcbblwfucwauksenqqr.supabase.co

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable__eAshDr5vo6TBNDJ4VNRUg_tRPp2Wov

VITE_DRIVE_UPLOAD_ENDPOINT=https://script.google.com/macros/s/AKfycby.../exec

หมายเหตุ: บรรทัดที่ 3 ในไฟล์จริงเป็น URL เต็ม ผมย่อในเอกสารนี้เฉย ๆ

ตรวจ 3 อย่าง

- ไฟล์ชื่อ .env เป๊ะ ๆ ไม่ใช่ .env.txt (Windows ชอบเติมนามสกุลให้ ให้เปิด "แสดงนามสกุลไฟล์" ใน File Explorer ก่อน)

- ค่าตรงกับโปรเจกต์ Supabase ที่ใช้จริง เช็คได้ที่ Supabase Dashboard > Project Settings > API

- ต้องเป็น publishable / anon key เท่านั้น ห้ามเป็น service_role key เด็ดขาด

ทำไม key อยู่ในหน้าเว็บได้

anon key ถูก build ติดไปกับไฟล์ JS ที่ผู้ใช้โหลดอยู่แล้ว ซ่อนไม่ได้ และไม่จำเป็นต้องซ่อน

ความปลอดภัยจริงอยู่ที่ sql/17_ ที่จำกัดว่า anon เรียกได้แค่ 52 ฟังก์ชัน และทุกฟังก์ชันต้องมี session token

แต่ service_role key ข้ามทุกด่าน ถ้าหลุดเข้าหน้าเว็บ = จบเลย ห้ามใส่เด็ดขาด

## ขั้นที่ 4 — npm install แล้ว npm run check

ทำที่: เครื่องคุณ

cd /d D:\Projectsbconnect_app

npm install

npm run check

npm run check จะรัน 3 อย่างต่อกัน: typecheck → test → build ต้องผ่านทั้งหมดถึงจะไปต่อได้

### ถ้าเจอ error ให้ดูตารางนี้

| ข้อความที่เห็น | สาเหตุ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ไม่มีโฟลเดอร์ legacy app/ หลงเหลืออยู่ | ยังไม่ได้ลบ app หรือ public\app | รัน APPLY_CHANGES.bat (ขั้นที่ 2) ให้จบก่อน |
| มีเพียง workflow เดียวที่ deploy อัตโนมัติ | ยังไม่ได้ก๊อป workflow ใหม่ | รัน APPLY_CHANGES.bat หรือก๊อปจาก _workflows_to_apply เอง |
| ไม่มี Supabase URL / key ฝังอยู่ในซอร์ส | มีใครเอา key กลับไปใส่ในไฟล์ src/ | ย้ายค่านั้นไปไว้ใน .env แทน |
| ทุกชื่อใน allowlist ต้องถูก grant | เพิ่ม RPC ใหม่แต่ยังไม่ได้ grant ใน sql/17_ | เพิ่มบรรทัด grant execute ... to anon แล้วรัน 17_ ซ้ำ |
| Cannot find module | npm install ไม่สมบูรณ์ | ลบ node_modules แล้ว npm install ใหม่ |
| TS error ใน src/dev/... | ลบ src\dev ไปแล้วแต่ยังมีไฟล์อ้างถึง | ส่ง error มาให้ผมดู |

ถ้าติดตรงนี้

ก๊อปข้อความ error ทั้งก้อนส่งมาให้ผมได้เลย ผมรัน npm ในเครื่องผมไม่ได้ (registry ถูกบล็อก) เลยตรวจฝั่ง TypeScript ได้แค่ระดับ syntax

## ขั้นที่ 5 — รัน sql/17_ → 19_ → 20_ ใน Supabase

ทำที่: Supabase Dashboard > SQL Editor

ขั้นนี้คือหัวใจของงานทั้งหมด

รันเสร็จเมื่อไหร่ ช่องโหว่ปั๊มแต้มปิดทันที ไม่ต้องรอ deploy

แอปที่ online อยู่ตอนนี้ยังใช้งานได้ปกติ เพราะ RPC ที่มันเรียกอยู่ในรายการ 52 ตัวที่ผม grant ไว้ครบ

### ขั้นตอนย่อย

- เปิด Supabase Dashboard เลือกโปรเจกต์ tmcbblwfucwauksenqqr

- เมนูซ้าย > SQL Editor > กด New query

- เปิดไฟล์ D:\Projectsbconnect_app\sql\17_SECURITY_HARDENING_AND_FIXES.sql ด้วย Notepad หรือ VS Code

- เลือกทั้งหมด (Ctrl+A) ก๊อป (Ctrl+C) แล้ววางลงใน SQL Editor

- กด Run (หรือ Ctrl+Enter) รอประมาณ 5–20 วินาที

- อ่านผลลัพธ์ในช่อง Results ด้านล่างให้ครบ

- ทำซ้ำด้วยไฟล์ 19_FIRST_LOGIN_SHARED_PASSWORD.sql (ต้องรันหลัง 17_ เสมอ)

- ทำซ้ำด้วยไฟล์ 20_PASSWORD_RESET_REQUEST.sql (ระบบลืมรหัสผ่าน ต้องรันหลัง 19_)

### สิ่งที่จะเห็น

- NOTICE หลายบรรทัดที่ขึ้นต้นว่า already exists, skipping — ปกติ ไม่ใช่ error ไฟล์นี้ออกแบบให้รันซ้ำได้

- กรอบ NOTICE ล้อมด้วยเครื่องหมาย = ที่บอกจำนวนบัญชีที่รหัสยังเดาได้ — จดตัวเลขนี้ไว้ ใช้ในขั้นที่ 7

- ถ้าเห็นคำว่า ERROR สีแดง ให้หยุดแล้วส่งข้อความมาให้ผม อย่ารันขั้นต่อไป

### ตัวอย่าง NOTICE ที่ต้องจดไว้ (จากไฟล์ 19_)

NOTICE:  ===============================================================

NOTICE:  ติดตั้งระบบรหัสกลางเรียบร้อย

NOTICE:  รหัสกลางปัจจุบัน: SBstart2026

NOTICE:  อายุหน้าต่าง: 7 วัน (แก้ได้ที่ app_settings.first_login_window_days)

NOTICE:

NOTICE:  ยังมี 248 บัญชีที่ยังไม่เคยตั้งรหัสด้วยตัวเอง

NOTICE:  ถ้าพร้อมเปิดให้ทุกคนเข้าตั้งรหัส สั่ง:

NOTICE:      select public.sb_open_first_login_for_all();

NOTICE:  ===============================================================

กฎที่ต้องจำไปตลอด

ทุกครั้งที่เพิ่ม RPC ใหม่ในอนาคต ต้องรัน sql/17_ ซ้ำอีกรอบเสมอ

เพราะผมปิด default privileges ไว้ ฟังก์ชันใหม่จะไม่มีสิทธิ์ให้ anon เรียกจนกว่าจะ grant

ถ้าลืม อาการคือ "แอปเรียกฟังก์ชันแล้ว 401/403" — วิธีแก้คือรัน 17_ ซ้ำ

## ขั้นที่ 6 — รัน sql/18_ ตรวจผล

ทำที่: Supabase SQL Editor

ทำเหมือนขั้นที่ 5 แต่เปลี่ยนเป็นไฟล์ 18_VERIFY_SECURITY.sql ไฟล์นี้อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ข้อมูล จะได้ผลลัพธ์ออกมาหลายตาราง

| ผลลัพธ์ | ตรวจอะไร | ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| CHECK 1 | ฟังก์ชันภายในที่ anon ต้องห้ามเรียก | 0 แถว |
| CHECK 2 | ฟังก์ชันเก่าที่ควรถูกลบไปแล้ว | 0 แถว |
| CHECK 3 | สิทธิ์อ่านเขียนตารางตรงของ anon | 0 แถว |
| CHECK 4 | รายชื่อฟังก์ชันที่ anon เรียกได้ | ตัวเลขท้ายสุด = 52 พอดี |
| CHECK 5 | ฟังก์ชัน SECURITY DEFINER ที่ไม่ได้ตั้ง search_path | 0 แถว |
| CHECK 6 | บัญชีที่รหัสเดาได้แบบไม่มีวันหมดอายุ | 0 แถว (ยังไม่ 0 จนกว่าจะทำขั้นที่ 7) |
| CHECK 6b | ตารางแจกรหัสชั่วคราวของ 17_ ต้องว่าง | 0 แถว |
| CHECK 6c | บัญชีที่ต้องตั้งรหัสแต่ไม่มีวันหมดอายุ | 0 แถว |
| CHECK 6d | รายงานจำนวนคนที่หน้าต่างยังเปิดอยู่ | เป็นตัวเลข ไม่ใช่ error |
| CHECK 7 | points/total_earned ตรงกับ ledger | 0 แถว |
| CHECK 8 | transaction ที่ไม่มีต้นทาง | 0 แถว (ดูคำอธิบายด้านล่าง) |

CHECK 8 สำคัญมาก — อ่านให้ดี

CHECK 8 ไล่หา transaction ประเภท earn ที่ไม่มีต้นทางรองรับ (ไม่ได้มาจาก checkin / mission / news / ปรับแต้มโดยแอดมิน / refund)

ถ้ามีแถวออกมา = เป็นไปได้ว่าเคยมีคนใช้ช่องโหว่ปั๊มแต้มมาก่อนหน้านี้

ให้ดูคอลัมน์ emp_id, amount, created_at ว่าผิดปกติไหม เช่น แต้มก้อนใหญ่ผิดวิสัย หรือเวลาที่ไม่มีใครทำงาน

ถ้าเจอของแปลก ลบ transaction นั้นแล้วสั่ง select public.recalc_user_points('<emp_id>'); เพื่อคำนวณยอดใหม่

CHECK 6 กับ 6c ยังไม่ 0 ตอนนี้ถือว่าปกติ

สองตัวนี้จะเป็น 0 ก็ต่อเมื่อทำขั้นที่ 7 เสร็จ

CHECK 6d เป็นรายงานเฉย ๆ ไม่ใช่ error — ช่วงเปิดให้ตั้งรหัส ตัวเลขจะมากแล้วค่อย ๆ ลดลงจนเป็น 0

ขั้นอื่นทั้งหมดต้องเป็น 0 ตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าไม่ 0 ให้หยุดแล้วส่งผลมาให้ผมดู

## ขั้นที่ 7 — เปิดให้พนักงานตั้งรหัสผ่านครั้งแรก

ทำที่: Supabase SQL Editor + ประสาน HR

### ระบบทำงานยังไง

พนักงานทุกคนเข้าครั้งแรกด้วย รหัสกลางตัวเดียวกัน คือ SBstart2026 แล้วระบบบังคับตั้งรหัสใหม่ทันที HR ไม่ต้องแจกรหัสรายคน ไม่ต้องใช้อีเมล ไม่ต้องใช้ SMS OTP

ความเสี่ยงของรหัสกลาง และวิธีที่ระบบปิดไว้

ถ้ารหัสกลางใช้ได้ตลอดไป ใครที่รู้รหัสพนักงานของเพื่อนร่วมงานจะเข้าบัญชีนั้นก่อนเจ้าตัวได้ แล้วตั้งรหัสใหม่ทับ = ยึดบัญชีไปเลย

ระบบจึงให้รหัสกลางใช้ได้เฉพาะใน "หน้าต่างเวลา" ที่แอดมินเปิดให้ ค่าเริ่มต้น 7 วัน

พ้นกำหนดแล้วรหัสกลางใช้ไม่ได้ ต้องให้แอดมินกดรีเซ็ตเพื่อเปิดใหม่

หน้าต่างความเสี่ยงจึงแคบลงจาก "ตลอดไป" เหลือ "เท่าที่ตั้งใจเปิด" และตรวจย้อนหลังได้จาก login_attempt_logs ที่บันทึก IP ไว้

### ค่าที่ปรับได้

| เรื่อง | ค่าเริ่มต้น | เปลี่ยนที่ไหน |
| --- | --- | --- |
| รหัสกลาง | SBstart2026 | app_settings.first_login_password |
| อายุหน้าต่าง | 7 วัน | app_settings.first_login_window_days |

update public.app_settings set value = 'รหัสใหม่ของคุณ' where key = 'first_login_password';

update public.app_settings set value = '14'            where key = 'first_login_window_days';

### วงจรชีวิตของบัญชีหนึ่งคน

| เหตุการณ์ | ระบบทำอะไร |
| --- | --- |
| แอดมินเพิ่มพนักงานใหม่ | ตั้งรหัสกลางให้ + เปิดหน้าต่าง 7 วัน + แสดงรหัสและวันหมดอายุบนหน้าจอแอดมิน |
| พนักงานล็อกอินครั้งแรกในกำหนด | เข้าได้ แต่ถูกบังคับตั้งรหัสใหม่ทันที ไม่ต้องกรอกรหัสเดิม |
| ตั้งรหัสใหม่สำเร็จ | หน้าต่างปิดถาวรสำหรับคนนี้ รหัสกลางใช้กับบัญชีนี้ไม่ได้อีก + session อื่นถูกตัดทิ้ง |
| พ้น 7 วันแล้วยังไม่เข้า | รหัสกลางใช้ไม่ได้ ขึ้นข้อความให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ |
| แอดมินกดรีเซ็ตรหัส | เปิดหน้าต่างใหม่อีก 7 วันด้วยรหัสกลาง |
| พนักงานลืมรหัสของตัวเอง | แอดมินกดรีเซ็ต แล้วบอกให้ใช้รหัสกลางเข้าใหม่ |

### เปิดให้ทั้งบริษัทพร้อมกัน (ทำครั้งเดียวตอนเริ่มระบบ)

- นัดกับ HR ว่าจะประกาศวันไหน และจะบอกรหัสกลางผ่านช่องทางไหน (ประชุมเช้า / บอร์ดประกาศ / หัวหน้าแผนกบอกต่อ)

- ถึงวันจริง เปิด Supabase SQL Editor แล้วรัน

select public.sb_open_first_login_for_all();

- จะได้ผลลัพธ์บอกจำนวนคนที่เปิดให้ พร้อมรหัสกลางและวันหมดอายุ

- ประกาศให้พนักงานทราบ: เข้าเว็บ ใส่รหัสพนักงานของตัวเอง + รหัสกลาง แล้วตั้งรหัสใหม่

- ติดตามความคืบหน้าได้ตลอดด้วย

select * from public.v_first_login_status order by dept_th, emp_id;

- ใครยังไม่เข้าจนหมดกำหนด ให้แอดมินกดรีเซ็ตรายคนจากหน้าแอดมิน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีที่รันคำสั่งนี้

ทุกคนที่ยังไม่เคยตั้งรหัสด้วยตัวเองจะถูกตัด session ออกจากระบบ

คนที่ตั้งรหัสเองไปแล้วไม่ถูกแตะต้องเลย ใช้งานต่อได้ปกติ

ควรทำนอกเวลาเร่งด่วน และประกาศล่วงหน้า

### กติการหัสผ่านใหม่ที่ระบบบังคับ

- ยาว 8–72 ตัว ต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข ใช้อักขระพิเศษได้ ห้ามเว้นวรรค ห้ามภาษาไทย

- ห้ามตั้งเป็นรหัสกลาง (ไม่งั้นบัญชีกลับไปอยู่ในสภาพที่ใครก็เดาได้)

- ห้ามตั้งเป็นรหัสพนักงานของตัวเอง

- ห้ามซ้ำกับรหัสเดิม

### หน้าจอแอดมินเปลี่ยนไปยังไง

- เพิ่มพนักงานใหม่ → มีกล่องข้อความขึ้นบอกรหัสที่ต้องใช้และวันหมดอายุ ต้องกด OK เอง (ไม่ปิดเอง) จะได้มีเวลาจด

- กดรีเซ็ตรหัสผ่าน → เหมือนกัน บอกรหัสกลางและวันหมดอายุใหม่

- ช่อง "รหัสชั่วคราว" ปล่อยว่างไว้ = ใช้รหัสกลาง (แนะนำ) ถ้าใส่มาจะใช้รหัสเฉพาะรายคนนั้นแทน แต่ก็ยังมีหน้าต่างเวลาเหมือนกัน

## ขั้นที่ 7ข — ระบบลืมรหัสผ่าน (ทำงานเองอัตโนมัติ)

ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่ม นอกจาก redeploy Apps Script ในขั้นที่ 8

### ผู้ใช้เห็นอะไร

- ที่หน้า login ใต้ปุ่มเข้าสู่ระบบ มีลิงก์ "ลืมรหัสผ่าน?"

- กดแล้วกรอกรหัสพนักงานของตัวเอง กดส่งคำขอ

- ขึ้นข้อความว่าส่งคำขอเรียบร้อย ผู้ดูแลจะติดต่อกลับ

### ผู้ดูแล (dev) ได้อีเมลแบบนี้

ถึง     : sbinterlab.carbeau@gmail.com

หัวข้อ  : [SB Connect] ขอรหัสผ่านชั่วคราว - W001 สมชาย ขยัน

รหัสชั่วคราว 6 หลัก : 8NW6V4

ใช้ได้ถึง            : 29/08/2026 15:38 น.

รหัสพนักงาน  : W001

ชื่อ-นามสกุล  : สมชาย ขยัน

ชื่อเล่น      : ชาย

แผนก        : ฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง      : ช่างเทคนิค

เบอร์โทร     : 0812345678

ในอีเมลมีขั้นตอนกำกับไว้ให้ด้วยว่าต้องยืนยันตัวตนพนักงานก่อนแจ้งรหัส

### จุดที่ออกแบบไว้กันปัญหา

- รหัส 6 หลักไม่เคยถูกส่งกลับไปที่เบราว์เซอร์ ผู้ขออ่านรหัสของคนอื่นไม่ได้

- ไม่ทับรหัสเดิมของพนักงาน ถ้ามีคนแกล้งกดขอ เจ้าตัวยังใช้รหัสเดิมเข้าได้ตามปกติ

- รหัสใช้ได้ครั้งเดียว ขอใบใหม่ = ใบเก่าถูกยกเลิกทันที

- ตอบข้อความเดียวกันเสมอ ไม่ว่ารหัสพนักงานจะมีอยู่จริงหรือไม่ กันการไล่เดารหัสพนักงาน

- จำกัด 3 ครั้ง/คน/วัน และ 30 ครั้ง/ชั่วโมงทั้งระบบ กันสแปมกล่องจดหมาย

### ค่าที่ปรับได้

| เรื่อง | ค่าเริ่มต้น | คีย์ใน app_settings |
| --- | --- | --- |
| อีเมลผู้ดูแล | sbinterlab.carbeau@gmail.com | password_reset_notify_email |
| อายุรหัส 6 หลัก | 24 ชั่วโมง | password_reset_code_hours |
| ขอได้กี่ครั้ง/คน/วัน | 3 | password_reset_max_per_user_day |
| เพดานรวม/ชั่วโมง | 30 | password_reset_max_per_hour |

### ดูคำขอย้อนหลัง

select * from public.v_password_reset_pending;

ถ้าเห็น state = ยังส่งเมลไม่สำเร็จ แปลว่า Apps Script ส่งอีเมลไม่ออก ให้ตรวจว่า redeploy แล้ว และกดอนุญาตสิทธิ์ส่งอีเมลตอน deploy

## ขั้นที่ 8 — redeploy Google Apps Script

ทำที่: script.google.com

ถ้าข้ามขั้นนี้

การอัปโหลดรูป (รูปโปรไฟล์ ข่าว ภารกิจ ของรางวัล หลักฐานภารกิจ) จะพังทั้งหมด

เพราะ frontend เลิกส่ง static token แล้ว แต่สคริปต์เก่ายังรอ token อยู่

### ขั้นตอน

- เปิด script.google.com แล้วเข้าโปรเจกต์ SBConnect Drive Upload API

- เปิดไฟล์ D:\Projectsbconnect_app\apps_script\SBConnect_Drive_Upload_API.gs บนเครื่อง เลือกทั้งหมด ก๊อป

- ในหน้า Apps Script เลือกโค้ดเดิมทั้งหมดแล้ววางทับ กด Save

- ตรวจ Script Properties (เมนู Project Settings) ว่ามีครบ

| Property | ต้องมีไหม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | ต้องมี | URL เดียวกับใน .env |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | ต้องมี | อยู่ตรงนี้ที่เดียว ห้ามไปโผล่ในหน้าเว็บ |
| FOLDER_PROFILE_ID | ต้องมี | โฟลเดอร์ Drive สำหรับรูปโปรไฟล์ |
| FOLDER_NEWS_ID | ต้องมี |  |
| FOLDER_MISSIONS_ID | ต้องมี |  |
| FOLDER_REWARD_ID | ต้องมี |  |
| UPLOAD_TOKEN | ลบทิ้งได้ | เลิกใช้แล้ว ไม่มีเส้นทางไหนเรียก |

- กด Deploy > Manage deployments > แก้ deployment เดิม > เลือก New version > Deploy

สำคัญ

ต้องเลือก "New version" ของ deployment เดิม ไม่ใช่สร้าง deployment ใหม่

ถ้าสร้างใหม่ URL จะเปลี่ยน แล้วต้องไปแก้ VITE_DRIVE_UPLOAD_ENDPOINT ทั้งใน .env และใน GitHub Variables

- ตอน deploy ครั้งแรกหลังแก้โค้ด Google จะขอสิทธิ์เพิ่มเรื่องส่งอีเมล (MailApp) ต้องกดอนุญาต ไม่งั้นระบบลืมรหัสผ่านจะส่งเมลไม่ออก

- ทดสอบ 2 อย่าง: (1) เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในแอป (2) กดลืมรหัสผ่านที่หน้า login แล้วเช็คว่าอีเมลเข้า

## ขั้นที่ 9 — ตั้ง Variables และ Secrets ใน GitHub

ทำที่: GitHub > repo ของคุณ > Settings

workflow ใหม่จะหยุด build ทันทีถ้าค่าเหล่านี้ว่าง ดีกว่าปล่อยแอปที่ config หายขึ้นไป online

### Variables (ไม่ใช่ความลับ)

ไปที่ Settings > Secrets and variables > Actions > แท็บ Variables > New repository variable

| ชื่อ | ค่า |
| --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL | https://tmcbblwfucwauksenqqr.supabase.co |
| VITE_SUPABASE_ANON_KEY | sb_publishable__eAshDr5vo6TBNDJ4VNRUg_tRPp2Wov |
| VITE_DRIVE_UPLOAD_ENDPOINT | URL ของ Apps Script Web App (ค่าเดียวกับใน .env) |

### Secrets (ความลับจริง)

แท็บ Secrets > New repository secret

| ชื่อ | เอามาจากไหน |
| --- | --- |
| CLOUDFLARE_API_TOKEN | Cloudflare Dashboard > My Profile > API Tokens (สิทธิ์ Workers Scripts:Edit) |
| CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID | Cloudflare Dashboard หน้าแรก มุมขวา |

ทำไมแยก Variables กับ Secrets

ค่า VITE_* ถูก build ติดไปกับไฟล์ JS ที่ผู้ใช้โหลดอยู่แล้ว ไม่ใช่ความลับ ใส่เป็น Variables จะอ่าน log ได้ง่ายเวลา debug

ส่วน token ของ Cloudflare เป็นความลับจริง ต้องเป็น Secrets ที่ GitHub ปิดบังใน log ให้

## ขั้นที่ 10 — commit และ push

ทำที่: เครื่องคุณ

ก่อน push ตรวจอีกรอบว่า .env ไม่ติดไปด้วย

cd /d D:\Projectsbconnect_app

git status

git check-ignore -v .env

คำสั่งที่สองต้องตอบว่า .env ถูก ignore โดย .gitignore ถ้าไม่ตอบอะไรเลย ห้าม commit เด็ดขาด ให้บอกผมก่อน

git add -A

git status

git commit -m "security: ปิดสิทธิ์ anon, ยกเลิก legacy frontend, ย้าย config ไป .env"

git push -u origin security-hardening-2026-08

จากนั้นเปิด Pull Request บน GitHub แล้ว merge เข้า main เมื่อพร้อม — การ merge เข้า main จะ trigger deploy ขึ้น Cloudflare อัตโนมัติ

อยากดันตรงเข้า main เลยก็ได้

git checkout main   →   git merge security-hardening-2026-08   →   git push

แต่แนะนำผ่าน PR มากกว่า เพราะจะได้เห็น diff ทั้งหมดก่อน และมี CI รันให้ก่อน merge

### ดูผล deploy

- ไปที่แท็บ Actions บน GitHub

- ควรเห็น workflow "Deploy Cloudflare" ทำงานอยู่ตัวเดียว

- ถ้าเห็น "Deploy GitHub Pages" ทำงานด้วย แปลว่าขั้นที่ 2 ไม่สมบูรณ์ ให้หยุดแล้วก๊อป workflow ใหม่

- รอจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียว ประมาณ 2–4 นาที

## ขั้นที่ 11 — ตรวจหลัง deploy

ทำที่: เบราว์เซอร์

เปิดแบบ hard refresh

กด Ctrl+Shift+R หรือเปิดหน้าต่าง Incognito

เพราะ service worker ตัวเก่ายัง cache ไฟล์เดิมอยู่ ถ้าไม่ hard refresh อาจเห็นของเก่า

### รายการที่ต้องลองให้ครบ (17 ข้อ)

| # | ลองอะไร | ต้องได้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เปิดหน้าแรก | หน้า login ขึ้นปกติ รูปหมุนได้ ไม่มีหน้าขาว |
| 2 | กด F12 ดูแท็บ Console | ไม่มี error สีแดง |
| 3 | ล็อกอินด้วยบัญชีพนักงานปกติ | เข้าหน้า home ได้ เห็นแต้มถูกต้อง |
| 4 | กดเช็คอิน | ได้ 1 แต้ม กดซ้ำต้องบอกว่าเช็คอินแล้ว |
| 5 | อ่านข่าว | ได้แต้มตามที่ตั้งไว้ |
| 6 | ส่งภารกิจ | บันทึกได้ ถ้าต้องอนุมัติต้องขึ้นสถานะรออนุมัติ |
| 7 | แลกของรางวัลที่แต้มไม่พอ | ขึ้นข้อความ "แต้มไม่พอสำหรับรางวัลนี้" (ไม่ใช่ error อังกฤษ) |
| 8 | แลกของรางวัลที่แต้มพอ | แลกได้ แต้มลด stock ลด |
| 9 | เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ | อัปโหลดขึ้น Drive สำเร็จ |
| 10 | ดูอันดับ | รายชื่อขึ้นครบ |
| 11 | ล็อกอินด้วยบัญชีแอดมิน | เข้าหน้าแอดมินได้ ทุกเมนูโหลดข้อมูล |
| 12 | แอดมิน: รีเซ็ตรหัสพนักงาน 1 คน | ได้รหัสชั่วคราวแบบสุ่มกลับมา (ไม่ใช่รหัสพนักงาน) |
| 13 | แอดมิน: อนุมัติภารกิจ | แต้มเข้าให้พนักงาน |
| 14 | แอดมิน: ยกเลิกการแลกของ | คืนแต้มและคืน stock |
| 15 | ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่ | ทำงานปกติ |
| 16 | กด "ลืมรหัสผ่าน?" แล้วกรอกรหัสพนักงาน | ขึ้นข้อความว่าส่งคำขอแล้ว และอีเมลเข้าที่ dev |
| 17 | เอารหัส 6 หลักจากเมลมา login | เข้าได้ และถูกบังคับตั้งรหัสใหม่ทันที |

### ตรวจว่าช่องโหว่ปิดจริง (ทำครั้งเดียวก็พอ)

เปิด Command Prompt แล้วลองยิงคำสั่งนี้ ต้องถูกปฏิเสธ

curl -X POST "https://tmcbblwfucwauksenqqr.supabase.co/rest/v1/rpc/add_point_transaction" ^

-H "apikey: sb_publishable__eAshDr5vo6TBNDJ4VNRUg_tRPp2Wov" ^

-H "Content-Type: application/json" ^

-d "{\"p_emp_id\":\"TEST\",\"p_tx_type\":\"earn\",\"p_amount\":999999}"

ต้องได้: ข้อความประมาณ permission denied for function add_point_transaction หรือ HTTP 404

ถ้าได้ success = อันตราย แปลว่า sql/17_ ยังไม่ถูกรัน ให้กลับไปทำขั้นที่ 5

## ขั้นที่ 12 — ปิดเว็บด้วย Cloudflare Access

ทำที่: Cloudflare Dashboard

แอปนี้เป็นระบบภายในบริษัท ไม่มีเหตุผลให้เปิดให้คนทั้งอินเทอร์เน็ตเห็น ขั้นนี้ทำแล้วความเสี่ยงที่เหลือลดลงอีกชั้นใหญ่

- เข้า Cloudflare Dashboard > Zero Trust > Access > Applications

- Add an application > Self-hosted

- ใส่ domain ของ Worker (sbconnection...)

- ตั้ง Policy: Allow เฉพาะอีเมลโดเมนบริษัท หรือเฉพาะ IP ของออฟฟิศ

- Save แล้วลองเปิดจากเน็ตมือถือที่ไม่ได้ล็อกอิน ต้องโดนบล็อก

ทางเลือกที่ง่ายกว่า

ถ้ายังไม่พร้อมทำ Zero Trust อย่างน้อยตั้ง repo เป็น private และอย่าเผยแพร่ URL

แต่ Cloudflare Access เป็นวิธีที่ถูกต้องกว่า และฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน

# ส่วนที่ 3 — ถ้าพัง ทำยังไง

## 3.1 แอปเปิดแล้วขาว หรือ login ไม่ได้

| อาการ | สาเหตุที่น่าจะเป็น | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| หน้าขาวทั้งหน้า | ค่า VITE_* ว่างตอน build | ตรวจ GitHub Variables แล้ว re-run workflow |
| ขึ้น "ยังไม่ได้ตั้งค่า VITE_SUPABASE_URL" | เหมือนข้างบน | เหมือนข้างบน |
| login แล้วขึ้น SESSION_EXPIRED ทันที | ยังไม่ได้รัน sql/17_ หรือ grant ไม่ครบ | รัน sql/17_ แล้ว sql/18_ ดู CHECK 4 ว่าได้ 52 |
| บางเมนูโหลดข้อมูลไม่ขึ้น | RPC ตัวนั้นไม่ได้ถูก grant | เปิด F12 > Network ดูว่า RPC ชื่ออะไร 403 แล้วเพิ่ม grant ใน 17_ |
| อัปโหลดรูปไม่ได้ | ยังไม่ได้ redeploy Apps Script | ทำขั้นที่ 8 |
| เห็นหน้าเว็บเวอร์ชันเก่า | service worker cache | Ctrl+Shift+R หรือ F12 > Application > Unregister service worker |

## 3.2 ย้อนกลับทั้งหมด

ฝั่งโค้ด: กลับไป branch เดิมแล้ว deploy ใหม่

git checkout main

git push origin main --force-with-lease

ฝั่งฐานข้อมูล: ถ้าจำเป็นต้องเปิดสิทธิ์กลับชั่วคราว (ไม่แนะนำ ทำเฉพาะกรณีฉุกเฉินจริง ๆ)

-- ฉุกเฉินเท่านั้น เปิดสิทธิ์ RPC กลับให้ anon ทั้งหมด

-- อย่าทิ้งไว้แบบนี้ ให้รีบหาสาเหตุแล้วรัน 17_ กลับ

grant execute on all functions in schema public to anon;

เตือน

คำสั่งข้างบนเปิดช่องโหว่ปั๊มแต้มกลับมาทันที ใช้เฉพาะตอนระบบล่มและต้องกู้ด่วนเท่านั้น

ทางที่ถูกกว่าคือหาว่า RPC ตัวไหนขาด grant แล้วเพิ่มเฉพาะตัวนั้น

## 3.3 ข้อมูลที่ผมยืนยันแล้วกับที่ยังไม่ได้ยืนยัน

| ส่วน | สถานะ |
| --- | --- |
| SQL ทั้ง 21 ไฟล์ | ยืนยันแล้ว — ผมตั้ง PostgreSQL 16 ขึ้นมารัน migration จริงทั้งชุด พร้อมทดสอบ login / เช็คอิน / แลกของ / refund / ถอดสิทธิ์แอดมิน / ปิดบัญชี ผ่านหมด |
| การปิดสิทธิ์ anon | ยืนยันแล้ว — ทดสอบด้วย set role anon แล้วเรียก add_point_transaction ได้ permission denied จริง |
| Apps Script | ตรวจ syntax ผ่าน แต่ไม่ได้ทดสอบกับ Google จริง |
| TypeScript / React | ตรวจได้แค่ระดับ syntax — npm registry ถูกบล็อกจากฝั่งผม จึงรัน npm run check ไม่ได้ ต้องให้คุณรันเอง |

# ส่วนที่ 4 — งานที่ยังเหลือ (ไม่ด่วน)

ไม่กระทบความปลอดภัย ทำทีหลังได้

| เรื่อง | ทำไมควรทำ | ความยาก |
| --- | --- | --- |
| เพิ่ม ESLint | ตอนนี้ยังไม่มี linter เลย ผมไม่ได้เพิ่มเพราะจะทำให้ package-lock.json ไม่ตรงและ npm ci พังใน CI ต้องทำแยกรอบพร้อมอัปเดต lock | ง่าย |
| แยก UserDashboard.tsx | 2,754 บรรทัด 41 useState ในไฟล์เดียว แก้อะไรก็เสี่ยงพัง ควรแยกเป็น feature ต่อแท็บ | ปานกลาง |
| แปลงรูปเป็น WebP | public/toonhub/*.png 4 ไฟล์รวมเกือบ 9 MB ลดได้เหลือ 10–15% | ง่าย |
| ย้าย migration ไป Supabase CLI | ตอนนี้เลขไฟล์ไม่ตรงกับลำดับรันจริง คนใหม่รันผิดแน่นอน | ปานกลาง |
| ย้ายไป Supabase Auth | จะได้ JWT, refresh token, RLS ที่เขียนไว้แล้วจะได้ใช้งานจริง และลบโค้ด session ที่เขียนเองออกได้หมด | ยาก |
| แยกโมดูล Quotation ออก | ใหญ่กว่าโมดูลสะสมแต้มเสียอีก (SQL 43 KB + React 97 KB + Apps Script 123 KB) | ยาก |

# สรุปสั้น

ทำตามลำดับนี้แล้วดันขึ้นได้เลย

- git branch สำรอง

- รัน APPLY_CHANGES.bat

- ตรวจ .env

- npm run check ต้องผ่าน

- รัน sql/17_ → 19_ → 20_ ใน Supabase

- รัน sql/18_ ทุก CHECK ต้อง 0 (ยกเว้น CHECK 6/6c ที่รอขั้น 7 และ 6d ที่เป็นรายงาน)

- นัด HR แล้วเปิดให้พนักงานตั้งรหัสครั้งแรกด้วยรหัสกลาง

- redeploy Apps Script

- ตั้ง GitHub Variables + Secrets

- git push

- ตรวจ 15 ข้อหลัง deploy

- ปิดด้วย Cloudflare Access

ติดตรงไหนส่งข้อความ error มาได้เลย ระบุด้วยว่าติดขั้นที่เท่าไหร่